| Tên Sinh Viên | An Hải Dũng |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-51 |
| Lớp | CNTT2 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

Sprint Goal: Người dùng mở ứng dụng => đăng nhập được => tạo được sự kiện mới => nhận được thông báo nhắc trước giờ => xem được lịch theo ngày, tuần, tháng.

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEM_01:Đăng ký, đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập để có thể sử dụng ứng dụng với tài khoản cá nhân | 5 | Cao |
| 2 | PEM_02: Thêm sự kiện | Là người dùng, tôi muốn tạo sự kiện để tôi quản lý lịch cá nhân hàng ngày | 5 | Cao |
| 3 | PEM_03: Xóa sự kiện | Là người dùng, tôi muốn xóa sự kiện để tôi có thể xóa bỏ những sự kiện không cần thiết | 5 | Trung bình |
| 4 | PEM_04: thông báo | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo trước sự kiện để không bỏ lỡ bất kỳ lịch hẹn nào | 3 | Trung bình |
| 5 | PEM_05: Nhiều chế độ xem lịch | Là người dùng, tôi muốn xem lịch theo chế độ Ngày, Tuần, Tháng để dễ dàng nắm bắt toàn bộ kế hoạch | 3 | Trung bình |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| PEM_01:Đăng ký, đăng nhập | Đăng ký bằng email và mật khẩu hợp lệ thì thành công |
|  | Đăng nhập đúng thông tin thì vào màn hình chính |
|  | Đăng nhập sai thì hiển thị thông báo lỗi |
|  | Thoát ứng dụng rồi mở lại vẫn giữ trạng thái đăng nhập |
| PEM_02: Thêm sự kiện | Bấm nút tạo mới thì mở form nhập sự kiện |
|  | Nhập tiêu đề và thời gian rồi lưu thì sự kiện hiện trên lịch |
|  | Mở sự kiện thì có thể sửa và lưu lại thành công |
| PEM_03: Xóa sự kiện | Chọn một sự kiện trên lịch thì hiện nút xóa |
|  | Bấm xóa thì hiện thông báo xác nhận |
| PEM_04: thông báo | Khi tạo hoặc sửa sẽ có thể chọn thời gian thông báo |
|  | Đến giờ thì điện thoại sẽ thông báo |
|  | Nhấn thông báo thì mở ứng dụng và mở sự kiện được thông báo |
| PEM_05: Nhiều chế độ xem lịch | Có nút chuyển giữa ngày, tuần, tháng, |
|  | Chế độ hiển thị ngày thì hiển thị đúng khung giờ |
|  | Chế độ hiển thị tuần hiển thị đủ 7 ngày |
|  | Chế độ hiển thị tháng hiển thị dạng lưới |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Code chạy đúng 100% |
| 2 | Đã test thủ công trên thiết bị thật |
| 3 | Không còn lỗi crash hoặc lỗi nghiêm trọng |
| 4 | Code đã được review bởi ít nhất 1 thành viên khác |
| 5 | Đã build và chạy ổn định phiên bản mới |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| PEM_01: Đăng ký, đăng nhập | 5 | Có đăng ký, đăng nhập trung bình, nhiều bước |
| PEM_02: Thêm sự kiện | 5 | Form nhập, validate bắt buộc, lưu database, hiển thị trên lịch => độ phức tạp vừa |
| PEM_03: Xóa sự kiện | 5 | Xử lý xác nhận, xóa dữ liệu, cập nhật giao diện ngay => cần cẩn thận |
| PEM_04: Thông báo | 3 | Dùng local notification có sẵn, chỉ cần set thời gian => nhanh và đơn giản |
| PEM_05: Nhiều chế độ xem lịch | 3 | 3 tab chuyển đổi, tái sử dụng dữ liệu cũ → chủ yếu UI |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PEM_01 | PEM_01_T1: Thiết kế giao diện đăng ký/đăng nhập | Dev ( Dũng ) | Tạo 2 màn hình login & register |
|  | PEM_01_T2: Xử lý đăng ký và validate | Dev ( Hoàn ) | Kiểm tra email, mật khẩu, lưu local |
|  | PEM_01_T3: Xử lý đăng nhập và lưu session | Dev ( Trang ) | Auto login khi mở lại app |
| PEM_02 | PEM_02_T1: Thiết kế form thêm sự kiện | Dev (Dũng ) | Tiêu đề, ngày giờ, địa điểm, ghi chú |
|  | PEM_02_T2: Lưu sự kiện vào database | Dev ( Trang ) | Lưu để lần sau mở vẫn còn |
|  | PEM_02_T3: Hiển thị sự kiện lên lịch | Dev ( Linh ) | Cập nhật ngay sau khi bấm lưu |
| PEM_03 | PEM_03_T1: Thêm nút xóa trên mỗi sự kiện | Dev ( Thanh ) | Nhấn giữ hoặc bấm biểu tượng xóa |
|  | PEM_03_T2: Hiện xác nhận và xóa sự kiện | Dev ( Linh ) | Xóa khỏi bộ nhớ và cập nhật lại lịch |
| PEM_04 | PEM_04_T1: Thêm phần chọn thời gian nhắc nhở | Dev ( Hoàn ) | Trong form tạo sự kiện |
|  | PEM_04_T2: Đặt thông báo cho điện thoại | Dev ( Trang ) | Đến giờ thì điện thoại tự hiện thông báo |
| PEM_05 | PEM_05_T1: Tạo 3 nút chuyển Ngày – Tuần – Tháng | Dev ( Thanh ) | Dùng tab hoặc nút dưới màn hình |
|  | PEM_05_T2: Hiển thị đúng dữ liệu theo từng chế độ | Dev ( Dũng ) | Lấy lại danh sách sự kiện và sắp xếp phù hợp |

2.2 Kanban Board

| User Story | To do | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM_01: Đăng ký, đăng nhập | PEM_01_T1: Thiết kế giao diện đăng ký/đăng nhập Start: Day 1 Due: Day 1 |  |  |  | PEM_01_T1: Thiết kế giao diện đăng ký/đăng nhập Due: Day 1 |
|  | PEM_01_T2: Xử lý đăng ký và validate /đăng nhập Start: Day 1 Due: Day 1 |  |  | PEM_01_T2: Xử lý đăng ký và validate /đăng nhập Due: Day 1 |  |
|  | PEM_01_T3:Xử lý đăng nhập và lưu session Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  | PEM_01_T3: Xử lý đăng nhập và lưu session Due: Day 2 |  |
| PEM_02: Thêm sự kiện | PEM_02_T1:Thiết kế form thêm sự kiện Start: Day 2 Due: Day 2 |  |  |  | PEM_02_T1:Thiết kế form thêm sự kiện Due: Day 2 |
|  | PEM_02_T2:Lưu sự kiện vào database Start: Day 2 Due: Day 3 |  | PEM_02_T2:Lưu sự kiện vào database Due: Day 3 |  |  |
|  | PEM_02_T3: Hiển thị sự kiện lên lịch Start: Day 3 Due: Day 3 | PEM_02_T3: Hiển thị sự kiện lên lịch Due :3 |  |  |  |
| PEM_03: Xóa sự kiện | PEM_03_T1:Thêm nút xóa trên mỗi sự kiện Start: Day 3 Due: Day 3 |  |  |  | PEM_03_T1:Thêm nút xóa trên mỗi sự kiện Due: Day 3 |
|  | PEM_03_T2: Hiện xác nhận và xóa sự kiện Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  | PEM_03_T2: Hiện xác nhận và xóa sự kiện Due: Day 4 |  |
| PEM_04: Thông báo | PEM_04_T1: Thêm phần chọn thời gian nhắc nhở Start: Day 4 Due: Day 4 |  |  |  | PEM_04_T1: Thêm phần chọn thời gian nhắc nhở Due: Day 4 |
|  | PEM_04_T2: Đặt thông báo cho điện thoại Start: Day 4 Due: Day 5 |  |  | PEM_04_T2: Đặt thông báo cho điện thoại Due: Day 5 |  |
| PEM_05: Nhiều chế độ xem lịch | PEM_05_T1: Tạo 3 nút chuyển Ngày – Tuần – Tháng Start: Day 5 Due: Day 5 |  |  |  | PEM_05_T1: Tạo 3 nút chuyển Ngày – Tuần – Tháng Due: Day 5 |
|  | PEM_05_T2: Hiển thị đúng dữ liệu theo từng chế độ Start: Day 5 Due: Day 5 | PEM_05_T2: Hiển thị đúng dữ liệu theo từng chế độ Due: Day 5 |  |  |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PEM_01: Đăng ký, đăng nhập | Medium | Có thể gặp lỗi xác thực, lỗi đăng nhập, hoặc mất trạng thái đăng nhập khi tắt app |
| PEM_02: Thêm sự kiện | Low | Chức năng cơ bản, ít logic phức tạp, đã quen làm nhiều lần |
| PEM_03: Xóa sự kiện | Medium | Nguy cơ xóa nhầm dữ liệu quan trọng nếu xác nhận không rõ ràng |
| PEM_04: Thông báo | High | Thông báo có thể không hiện nếu người dùng tắt quyền hoặc điện thoại hết pin, khó kiểm soát |
| PEM_05: Nhiều chế độ xem lịch | Low | Chủ yếu là giao diện, ít lỗi nghiêm trọng xảy ra |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM_01 | X |  |  |  | Không có tài khoản thì không dùng được ứng dụng |
| PEM_02 | X |  |  |  | Chức năng chính của ứng dụng quản lý sự kiện |
| PEM_03 |  |  | X |  | Có thể tạm không có, người dùng vẫn thêm được sự kiện |
| PEM_04 |  | X |  |  | Để người dùng không quên lịch, nhưng vẫn dùng được nếu thiếu |
| PEM_05 |  | X |  |  | Giúp trải nghiệm tốt hơn |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

- Task: Làm màn hình đăng ký và đăng nhập

  - Mô phỏng: Mở app => hiện ngay chỗ nhập email + mật khẩu, có nút Đăng ký và Đăng nhập rõ ràng.

- Task: Kiểm tra thông tin khi đăng ký

  - Mô phỏng: Nhập sai email hoặc mật khẩu => hiện chữ đỏ báo lỗi ngay, nhập đúng => hiện “Đăng ký thành công”.

- Task: Đăng nhập và nhớ tài khoản

  - Mô phỏng: Đăng nhập xong => thoát hẳn ứng dụng => mở lại vẫn vào thẳng lịch ngay, không cần đăng nhập lại.

- Task: Làm nút thêm sự kiện mới

  - Mô phỏng: Bấm nút (+) => hiện bảng điền tên sự kiện, ngày giờ, địa điểm, ghi chú và chọn nhắc trước bao lâu.

- Task: Lưu và hiện sự kiện lên lịch

  - Mô phỏng: Bấm Lưu => bảng đóng lại => sự kiện hiện ngay trên lịch ngày/tuần/tháng.

- Task: Làm chức năng xóa sự kiện

  - Mô phỏng: Giữ nhẹ vào sự kiện => hiện chữ Xóa => hỏi “Có chắc không?” => bấm Có thì sự kiện biến mất.

- Task: Đặt thông báo nhắc nhở

  - Mô phỏng: Chọn “Nhắc trước 15 phút” => đúng giờ điện thoại tự rung và hiện thông báo dù app đang tắt.

- Task: Chuyển xem lịch theo Ngày – Tuần – Tháng

  - Mô phỏng: Bấm 3 nút dưới màn hình => lịch chuyển ngay lập tức, dữ liệu vẫn đầy đủ và đẹp mắt.

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Email: anhaidung2k6@gmail.com, Mật khẩu: 123456 | Bấm Đăng ký => Đăng nhập | Đăng ký thành công => Đăng nhập vào màn hình lịch |
| TC02 | Đã đăng nhập | Thoát hẳn app => mở lại | Vào thẳng lịch, không cần đăng nhập lại |
| TC03 | Tiêu đề: “Họp nhóm”, Thời gian: hôm nay 15:00, Nhắc trước 15 phút | Bấm (+) => điền => Lưu | Sự kiện xuất hiện trên lịch, đặt được thông báo |
| TC04 | Có sự kiện đang hiển thị | Nhấn giữ sự kiện => Xóa => xác nhận Có | Sự kiện biến mất, giao diện cập nhật ngay |
| TC05 | Có ít nhất 3 sự kiện trong tuần | Chờ đến giờ nhắc nhở | Điện thoại rung + hiện thông báo dù app đang tắt |
| TC06 | Đang ở chế độ Ngày | Bấm nút Tuần → Tháng → Ngày | Chuyển mượt, dữ liệu hiển thị chính xác từng chế độ |
| TC07 | Thông báo vừa hiện | Nhấn vào thông báo | App mở ra và hiển thị chi tiết sự kiện tương ứng |

4.3 Bug giả lập

| Bug ID | Mô tả lỗi | Mức độ | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Thông báo không hiện khi tắt hẳn ứng dụng | Rất nặng | Dùng cách đặt lại giờ nhắc khi mở ứng dụng lần nữa | Thông báo hiện bình thường |
| B02 | Xóa sự kiện xong mà lịch vẫn còn hiện cái cũ | Nặng | Làm lệnh tải lại danh sách ngay sau khi xóa | Lịch cập nhật ngay lập tức |
| B03 | Xoay điện thoại ở màn hình Tháng bị lệch hết | Trung bình | Sửa lại bố cục để tự co giãn theo màn hình | Không còn bị lệch |
| B04 | Đăng ký xong phải đăng nhập tay mới vào được | Trung bình | Sửa phần tự nhớ và tự vào luôn sau khi đăng ký | Vào luôn sau đăng ký |
| B05 | Bấm thông báo nhưng mở ra sự kiện khác | Trung bình | Sửa lại thông tin gửi kèm trong thông báo | Mở đúng sự kiện |
| B06 | Thoát app rồi mở lại vẫn hiện màn hình đăng nhập | Trung bình | Sửa phần lưu trạng thái đăng nhập | Giờ nhớ đăng nhập luôn |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

5.2 Cập nhật Karban

| User Story | To do | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEM_01: Đăng ký, đăng nhập | PEM_01_T1: Thiết kế giao diện đăng ký/đăng nhập Start: Day 1 Due: Day 1 |  |  |  | PEM_01_T1: Thiết kế giao diện đăng ký/đăng nhập Due: Day 1 |
|  | PEM_01_T2: Xử lý đăng ký và validate /đăng nhập Start: Day 1 Due: Day 1 |  |  |  | PEM_01_T2: Xử lý đăng ký và validate /đăng nhập Due: Day 1 |
|  | PEM_01_T3:Xử lý đăng nhập và lưu session Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  |  | PEM_01_T3: Xử lý đăng nhập và lưu session Due: Day 2 |
| PEM_02: Thêm sự kiện | PEM_02_T1:Thiết kế form thêm sự kiện Start: Day 2 Due: Day 2 |  |  |  | PEM_02_T1:Thiết kế form thêm sự kiện Due: Day 2 |
|  | PEM_02_T2:Lưu sự kiện vào database Start: Day 2 Due: Day 3 |  |  | PEM_02_T2:Lưu sự kiện vào database Due: Day 3 |  |
|  | PEM_02_T3: Hiển thị sự kiện lên lịch Start: Day 3 Due: Day 3 |  |  |  | PEM_02_T3: Hiển thị sự kiện lên lịch Due :3 |
| PEM_03: Xóa sự kiện | PEM_03_T1:Thêm nút xóa trên mỗi sự kiện Start: Day 3 Due: Day 3 |  |  |  | PEM_03_T1:Thêm nút xóa trên mỗi sự kiện Due: Day 3 |
|  | PEM_03_T2: Hiện xác nhận và xóa sự kiện Start: Day 3 Due: Day 4 |  |  |  | PEM_03_T2: Hiện xác nhận và xóa sự kiện Due: Day 4 |
| PEM_04: Thông báo | PEM_04_T1: Thêm phần chọn thời gian nhắc nhở Start: Day 4 Due: Day 4 |  |  |  | PEM_04_T1: Thêm phần chọn thời gian nhắc nhở Due: Day 4 |
|  | PEM_04_T2: Đặt thông báo cho điện thoại Start: Day 4 Due: Day 5 |  |  |  | PEM_04_T2: Đặt thông báo cho điện thoại Due: Day 5 |
| PEM_05: Nhiều chế độ xem lịch | PEM_05_T1: Tạo 3 nút chuyển Ngày – Tuần – Tháng Start: Day 5 Due: Day 5 |  |  |  | PEM_05_T1: Tạo 3 nút chuyển Ngày – Tuần – Tháng Due: Day 5 |
|  | PEM_05_T2: Hiển thị đúng dữ liệu theo từng chế độ Start: Day 5 Due: Day 5 |  |  | PEM_05_T2: Hiển thị đúng dữ liệu theo từng chế độ Due: Day 5 |  |

| Giải thích các thay đổi | Lý do |
| --- | --- |
| Tất cả task đã chuyển sang cột Done | Làm xong hết, ứng dụng chạy tốt |
| Phần lưu sự kiện vào database vẫn cần review kỹ | Việc lưu vào database khá khó vì thuộc backend cần được review kỹ trước khi chạy |
| Phần hiển thị dữ liệu cuối bị chậm | Vì ảnh hưởng từ việc task bên trên Pending nên các task sau đã bị chạm đi chút |
| Phần xem lịch theo Tháng xong sớm hơn | Thư viện có sẵn tính năng, chỉ bật lên là dùng được luôn |

5.3 Daily Scrum Log

| Ngày | Thành viên | Hôm qua làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Khó khăn / cản trở |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Dũng | PEM_01_T1: Thiết kế giao diện đăng ký/đăng nhập | PEM_01_T1 xong => hỗ trợ Hoàn validate | Không |
|  | Hoàn | PEM_01_T2: Xử lý đăng ký + validate | Hoàn thiện PEM_01_T2 | Không |
|  | Trang | PEM_01_T3: Xử lý đăng nhập + lưu session | Hoàn thiện PEM_01_T3 | Không |
| Ngày 2 | Dũng | PEM_02_T1: Thiết kế form thêm sự kiện | PEM_02_T1 Done => bắt đầu PEM_05_T2 (hiển thị dữ liệu 3 chế độ) | Không |
|  | Trang | Trang | PEM_02_T2: Lưu sự kiện vào database | Tiếp tục PEM_02_T2 + bắt đầu PEM_04_T2 (đặt thông báo) |
|  | Linh | PEM_02_T3: Hiển thị sự kiện lên lịch | Hỗ trợ Trang sửa lỗi lưu | Đang chờ Trang fix lưu |
| Ngày 3 | Thanh | PEM_03_T1: Thêm nút xóa trên mỗi sự kiện | PEM_03_T1 Done => làm PEM_03_T2 (xác nhận xóa) | Không |
|  | Hoàn | PEM_04_T1: Thêm phần chọn thời gian nhắc nhở | PEM_04_T1 Done => hỗ trợ Trang test thông báo | Không |
|  | Trang | Sửa lỗi lưu => đổi sang Room, dữ liệu đã ổn | PEM_04_T2: Đặt thông báo cho điện thoại | Thông báo không hiện khi tắt hẳn app |
| Ngày 4 | Dũng | PEM_05_T1 + PEM_05_T2: 3 nút chuyển + hiển thị đúng chế độ | PEM_05 Done => test toàn bộ | Không |
|  | Trang | Tìm cách sửa thông báo => dùng WorkManager (Android) | Hoàn thiện thông báo khi app bị kill | Mất nửa ngày mới tìm ra WorkManager |
|  | Linh + Thanh | PEM_03_T2: Hiện xác nhận và xóa sự kiện | PEM_03 Done → test xóa | Không |
| Ngày 5 | Toàn nhóm | Trang fix xong thông báo, Linh & Thanh test xóa ổn | Test lần cuối toàn bộ app + chụp ảnh, quay video demo | Không còn khó khăn – sẵn sàng Review |

6. Sprint Review

6.1 Cập nhật Product backlog

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEM_01: Đăng ký, đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập để có thể sử dụng ứng dụng với tài khoản cá nhân | 5 | Cao | Done |
| 2 | PEM_02: Thêm sự kiện | Là người dùng, tôi muốn tạo sự kiện để tôi quản lý lịch cá nhân hàng ngày | 5 | Cao | Done |
| 3 | PEM_03: Xóa sự kiện | Là người dùng, tôi muốn xóa sự kiện để tôi có thể xóa bỏ những sự kiện không cần thiết | 5 | Trung bình | Done |
| 4 | PEM_04: Thông báo | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo trước sự kiện để không bỏ lỡ bất kỳ lịch hẹn nào | 3 | Trung bình | Done |
| 5 | PEM_05: Nhiều chế độ xem lịch | Là người dùng, tôi muốn xem lịch theo chế độ Ngày, Tuần, Tháng để dễ dàng nắm bắt kế hoạch | 3 | Trung bình | Done |

6.2 Cập nhật US

| STT | User Story mới | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | PEM_06: Sửa sự kiện | Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa lại sự kiện đã tạo | 3 | Cao |
| 7 | PEM_07: Đồng bộ dữ liệu lên cloud | Là người dùng, tôi muốn dữ liệu được lưu trên cloud để đổi máy vẫn còn | 8 | Cao |
| 8 | PEM_08: Chia sẻ sự kiện | Là người dùng, tôi muốn chia sẻ sự kiện qua tin nhắn/Zalo | 5 | Trung bình |

6.3 Cập nhật AC

| User Story | Acceptance Criteria | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| PEM_01: Đăng ký, đăng nhập | Đăng ký bằng email, mật khẩu hợp lệ thành công Đăng nhập đúng => vào thẳng màn hình lịch Sai thông tin => hiện lỗi Thoát hẳn app rồi mở lại vẫn tự động vào | Đã đạt |
| PEM_02: Thêm sự kiện | Bấm nút (+) => hiện form nhập Nhập tiêu đề, thời gian bắt buộc => Lưu => hiện ngay trên lịch Mở lại sự kiện => sửa được và lưu thành công | Đã đạt |
| PEM_03: Xóa sự kiện | Chọn sự kiện => hiện nút Xóa Bấm Xóa => hiện hộp thoại xác nhận Bấm Có => sự kiện biến mất hoàn toàn | Đã đạt 100% |
| PEM_04: Thông báo | Khi tạo/sửa chọn được thời gian nhắc nhở Đúng giờ => điện thoại hiện thông báo dù app tắt Bấm thông báo => mở đúng sự kiện | Đã đạt 100% |
| PEM_05: Nhiều chế độ xem lịch | Có 3 nút chuyển Ngày – Tuần – Tháng Chuyển mượt, dữ liệu hiển thị đúng ở cả 3 chế độ | Đã đạt 100% |

6.4 Cập nhật DoD

| STT | Tiêu chí Definition of Done | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code chạy đúng 100% trên thiết bị thật | Đã đạt |
| 2 | Đã test thủ công toàn bộ chức năng | Đã đạt |
| 3 | Không còn lỗi crash hoặc lỗi nghiêm trọng | Đã đạt |
| 4 | Code đã được ít nhất 1 thành viên khác trong nhóm review | Đã đạt |
| 5 | Đã build và chạy ổn định phiên bản mới | Đã đạt |

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành 100% Sprint Goal, đúng 5/5 User Stories | Có hôm muộn Daily Scrum 10–15 phút | Một vài lần Trang sửa bug thông báo mất gần 1 ngày |
| Thông báo chạy ổn dù app tắt (khó nhất đã giải quyết) | Ban đầu chọn SharedPreferences → phải đổi sang Room | Không chụp ảnh tiến độ hàng ngày sớm hơn |
| Tất cả thành viên đều làm đúng task được giao |  |  |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| Hành động cải tiến | Người chịu trách nhiệm | Thời hạn thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Test thông báo + lưu dữ liệu trên máy thật từ ngày 2–3 | Trang | Ngay Sprint 2 |
| Chụp ảnh màn hình tiến độ và cập nhật Kanban lúc 21h mỗi ngày | Toàn nhóm | Hàng ngày từ Sprint 2 |
| Bug nào làm quá 4 tiếng phải báo ngay trong nhóm chat | Tất cả thành viên | Ngay khi xảy ra |
| Viết Acceptance Criteria chi tiết hơn trước khi chia task | Dũng (PO) | Trước Sprint Planning |
| Thêm cột “Blocked” vào Kanban để thấy rõ task đang tắc | Dũng | Trước khi bắt đầu Sprint 2 |

7.3 Bài học kinh nghiệm

- Phải thử ngay trên điện thoại thật từ đầu, chứ tin máy giả trên máy tính sẽ bị lừa, mất cả ngày sửa cuối cùng.

- Đừng bao giờ lưu dữ liệu quan trọng vào chỗ đơn giản, lần này phải đổi cách lưu mới xong được.

- Đừng tự ôm khó một mình, chỉ cần báo sớm là cả nhóm nhảy vào giúp, xong nhanh hơn rất nhiều.